# Echo Void – Projektisuunnitelma

PT-projekti · WordPress-verkkosivusto

# 1. Projektin tausta

Echo Void on urbex-teemainen WordPress-verkkosivusto, jonka aiheena ovat hylätyt rakennukset, unohdettu arkkitehtuuri, urbex-kulttuuri, dronekuvaus ja urbex-aiheinen visuaalinen sisältö. Projekti toteutetaan osana ICT-alan PT-projektia.

# 2. Projektin tavoite

Projektin tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa visuaalisesti yhtenäinen, responsiivinen ja toimiva WordPress-sivusto, joka esittelee urbex-kohteita ja artikkeleita sekä mahdollistaa digitaalisten urbex-karttojen ja muiden tuotteiden esittämisen WooCommerce-verkkokaupassa.

# 3. Kohderyhmä

Urban exploration -harrastajat.

Hylätystä arkkitehtuurista ja teollisuusympäristöistä kiinnostuneet käyttäjät.

Valokuvauksesta ja dronekuvauksesta kiinnostuneet käyttäjät.

Käyttäjät, jotka etsivät urbex-aiheista visuaalista ja taustoittavaa sisältöä.

# 4. Projektin rajaus

Projektin ensimmäiseen versioon kuuluvat:

WordPress-pohjainen verkkosivusto.

Oma Echo Void -teema.

Responsiivinen etusivu ja navigaatio.

Articles-osio WordPressin dynaamisilla julkaisuilla.

Urbex-kohteiden esittely.

WooCommerce-verkkokaupan rakenne.

Digitaalisten karttojen ja travel package -tuotteiden esittely.

About- ja Contact-sivut.

Visuaalinen graafinen ilme ja kuvat.

Projektin ulkopuolelle tai jatkokehitykseen jäävät esimerkiksi täysin interaktiivinen maailmanlaajuinen kartta, automaattinen WebP-kuvamuunnos ja mahdolliset käyttäjätilit tai yhteisöominaisuudet.

# 5. Teknologiat ja työkalut

| Teknologia / työkalu | Käyttötarkoitus |
| --- | --- |
| WordPress | Sivuston sisällönhallinta ja julkaisujärjestelmä. |
| PHP | WordPress-teeman toiminnallisuus ja dynaaminen sisältö. |
| HTML | Sivuston rakenteen toteutus. |
| CSS | Visuaalinen ulkoasu ja responsiivisuus. |
| WooCommerce | Verkkokauppa, tuotteet, ostoskori ja checkout. |
| LocalWP | Paikallinen WordPress-kehitysympäristö. |
| Figma | Visuaalinen suunnittelu ja käyttöliittymän suunnittelu. |
| Git / GitHub | Projektitiedostojen versionhallinta ja varmuuskopiointi. |

# 6. Visuaalinen suunnittelu

Sivuston visuaalinen tyyli on tumma, industrial-henkinen ja urbex-aiheeseen sopiva. Pääotsikoissa käytetään Black Ops One -fonttia ja muussa tekstissä Space Mono -fonttia. Värimaailma perustuu lähes mustaan taustaan, vaaleaan tekstiin, neonvihreään korostusväriin ja punaiseen tehosteväriin.

# 7. Projektin työvaiheet

Projektin ideointi ja tavoitteiden määrittely.

Kohderyhmän ja käyttäjätarpeiden määrittely.

Rautalankamallien suunnittelu.

Figma-käyttöliittymän suunnittelu.

WordPress-ympäristön ja oman teeman rakentaminen.

Etusivun, Articles-, Shop-, About- ja Contact-osioiden toteutus.

WooCommerce-toiminnallisuuden toteutus.

Sisällön, kuvien ja tuotteiden lisääminen.

Responsiivisuuden, saavutettavuuden ja toiminnallisuuden testaus.

Palaute, korjaukset ja lopullinen viimeistely.

Projektin dokumentointi ja näyttöön valmistautuminen.

# 8. Aikataulu

Projektin alkuperäinen aikataulu muuttui projektin aikana. Työskentelyä hidastivat erityisesti matkalla olleet heikot internet-yhteydet ja paluun viivästyminen. Projekti jatkui Suomeen paluun jälkeen ja painopiste siirtyi toteutuksen viimeistelyyn sekä projektidokumentaation täydentämiseen.

| Vaihe | Tavoite |
| --- | --- |
| Suunnittelu | Rakenne, käyttäjätarinat, rautalangat ja Figma. |
| Toteutus | WordPress-teema ja sivuston keskeiset osiot. |
| Verkkokauppa | WooCommerce, tuotteet, ostoskori ja checkout. |
| Sisältö | Artikkelit, kuvat ja muu sivustosisältö. |
| Testaus | Toiminnallisuus, mobiili, saavutettavuus ja linkit. |
| Viimeistely | Palaute, korjaukset ja dokumentointi. |

# 9. Riskit ja niiden hallinta

Aikataulun venyminen: Projektin etenemistä seurataan projektipäiväkirjassa ja tehtäviä priorisoidaan tärkeimmät ensin.

Tekniset ongelmat: Käytetään versionhallintaa ja dokumentoidaan tehdyt muutokset.

Internet-yhteyksien ongelmat: Mahdollisuuksien mukaan työskentelyä jatketaan paikallisesti LocalWP-ympäristössä.

Sisällön keskeneräisyys: Painotetaan ensin projektin arvioinnin kannalta olennaisia toimintoja ja viimeistellään sisältö tämän jälkeen.

WooCommerce-toimintojen keskeneräisyys: Verkkokaupan tärkeimmät perustoiminnot testataan erikseen ennen näyttöä.

# 10. Projektin onnistumiskriteerit

Sivusto toimii WordPress-ympäristössä.

Keskeiset sivut ja navigaatio toimivat.

Articles-osio näyttää dynaamiset WordPress-artikkelit.

WooCommerce-tuotteet ja ostoskorin perustoiminnot toimivat.

Sivusto on responsiivinen.

Sivuston visuaalinen ilme vastaa suunnitelmaa.

Käyttäjätarinoiden ja toiminnallisten vaatimusten keskeiset tavoitteet toteutuvat.

Projektin suunnittelu, toteutus, testaus ja palaute on dokumentoitu.

# 11. Jatkokehitys

Kuvien automaattinen WebP-muunnos ja optimointi.

Laajempi interaktiivinen urbex-kartta.

Lisää maakohtaisia karttapaketteja ja matkatuotteita.

Laajempi Locations-järjestelmä.

Hakutoiminto ja tarkemmat suodatusmahdollisuudet.

Mahdolliset käyttäjätilit ja yhteisölliset ominaisuudet.